Договор строительного подряда № ____

г. Мытищи Московской области                                    «_____» _________  2020 г.

Индивидуальный предприниматель Сердюк Станислав Сергеевич, именуемый в дальнейшем "Подрядчик", с одной стороны и _______________, именуемый (-ая) в дальнейшем "Заказчик", с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор строительного подряда (далее по тексту – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Подрядчик обязуется, в соответствии с утвержденной Сторонами технической документацией (Приложение №1 к настоящему Договору-Эскизный проект) и требованиями СНиП  изготовить, поставить и осуществить монтаж  деревянного дома, спроектированного на основе типового проекта «________» с изменениями согласно ТЗ Заказчика  из оцилиндрованного бревна естественной влажности диаметром ____ мм (далее по тексту – Деревянное строение), своими силами или с привлечением третьих лиц на земельном участке Заказчика, расположенном по адресу: _____________,  кад.номер  ______________________, а Заказчик принять и оплатить результат выполненных работ в соответствии с условиями настоящего Договора.

1.2. В стоимость Договора входит, материал (изготовление конструктивных элементов Деревянного строения), доставка (погрузка/разгрузка), работы по монтажу Деревянного строения и временной кровли из рубероида.

1.3. Работы по настоящему Договору выполняются силами и из материалов Подрядчика.

2. Стоимость договора и порядок расчетов

2.1. Общая стоимость Деревянного строения с учетом п. 1.1. настоящего Договора составляет _________ (__________) рублей _____ копеек, без НДС.

2.2. Оплата Деревянного строения производится в следующем порядке:

2.2.1. Первый платёж в размере _____(________) % от стоимости, указанной в пункте 2.1 Договора, что составляет _________ (__________) рублей __ копеек без НДС, Заказчик оплачивает на расчетный счет Подрядчика, не позднее трех дней после заключения настоящего Договора.

2.2.2. Второй платеж в размере __ (________) % от стоимости, указанной в пункте 2.1. Договора, что составляет __________ (_______) рубля __ копеек без НДС, Заказчик оплачивает на расчетный счет или в кассу Подрядчика по факту готовности и отгрузки материала на производстве, при этом в случае поступления оплаты, подрядчик осуществляет доставку строительного материала и приступает к выполнению работ по монтажу Деревянного строения

2.2.3. Третий платеж в размере _____ (_______) % от стоимости, указанной в пункте 2.1. Договора, что составляет (_______) рубль __ копеек без НДС, Заказчик оплачивает на расчетный счет Подрядчика, не позднее 3 (трёх) календарных дней с момента письменного извещения Подрядчика, отправленного на адрес электронной почты Заказчика, указанный в пункте 11.4. Договора, о готовности сдать работы (готовности представить к подписанию промежуточный акт выполненных работ) по строительству 1 этажа Деревянного строения.

2.2.4. Четвертый платеж в размере ____ (_________) % от стоимости, указанной в пункте 2.1. Договора, что составляет _________ (__________) рубля __ копеек, без  НДС, Заказчик оплачивает на расчетный счет Подрядчика, не позднее 3 (трёх) календарных дней с момента письменного извещения Подрядчика, отправленного на адрес электронной почты Заказчика, указанный в пункте 11.4. Договора, о готовности сдать работы (готовности представить к подписанию промежуточный акт выполненных работ) по строительству бревенчатой части сруба.

2.2.5. Остаточный платеж в размере __ (____) % от стоимости, указанной в пункте 2.1. Договора, что составляет ________ (________) рублей ____ копеек без НДС, Заказчик оплачивает на расчетный счет Подрядчика, не позднее 1 (одного) календарного дня с момента подписания сторонами Акта сдачи-приёма выполненных работ по строительству Деревянного строения (сдачи объекта Заказчику).

2.3. Стоимость Деревянного строения, указанная в пункте 2.1. настоящего Договора, включает все расходы Подрядчика, и может быть изменена только на основании письменного соглашения, подписанного обеими Сторонами Договора.

3.  Права и обязанности Подрядчика

3.1.  Подрядчик обязан:

3.1.1. Обеспечить выполнение работ, указанных в пункте 1.1 настоящего Договора.

3.1.2. Обеспечить выполнение работ в срок 90 (девяносто) календарных дней с момента поступления второго платежа (пункт 2.2.2. Договора) на расчетный счет Подрядчика. В случае неблагоприятных погодных условий в период исполнения обязательств по настоящему Договору, необеспечения Заказчиком свободного подъезда грузового транспорта и специальной техники к месту разгрузки, затягивание Заказчиком сроков приемки выполненных работ (этапа работ), срок исполнения настоящего Договора указанный в настоящем пункте может быть продлен в одностороннем порядке со стороны Подрядчика по письменному уведомлению, направленному в адрес, указанный в пункте 11.4 Договора.

3.1.3. Безвозмездно исправлять недостатки, возникшие по вине Подрядчика или выявленные в процессе строительства или в течение гарантийного срока (пункт 6.1. Договора).

3.1.4. Обеспечить своевременную поставку строительного и расходного материала, необходимого для строительства Деревянного строения в соответствии с эскизным проектом.

3.1.5. Осуществлять промежуточный контроль качества выполняемых работ, в рамках настоящего Договора.

3.1.6. Гарантировать соблюдение рабочими общепринятых норм поведения при нахождении на участке Заказчика.

3.1.7. Подрядчик обязан осуществлять складирование строительного мусора и отходов в отведенном Заказчиком месте, но не далее 30 (тридцать) метров от объекта строительства.

3.2. Подрядчик вправе:

3.2.1. Самостоятельно определять способ выполнения задания, если это не противоречит настоящему Договору, Приложениям к нему и СП 70.01333.2012 (пункт 3, статьи 703, Гражданского Кодекса Российской Федерации), при этом принимая на себя риск за качество и сроки выполнения работ (статья 704 Гражданского Кодекса Российской Федерации).

4.  Права и обязанности Заказчика

4.1. Заказчик обязан:

4.1.1. Для выполнения настоящего Договора Заказчик обязан проверить и утвердить эскизы и чертежи будущего строения, положение и размеры проемов окон, дверей, высоты перекрытий, расположение и места сечения длинных бревен, своими силами или с привлечением других лиц.

4.1.2. Подготовить и передать Подрядчику на период строительства Деревянного строения строительную площадку, пригодную для производства работ с подготовленными подъездными путями и обеспечить беспрепятственный проезд строительной техники и автотранспорта Подрядчика, непосредственно к месту проведения работ. Во избежание непреднамеренной порчи имущества во время производства работ, Заказчик обязан убрать из зоны проведения работ, согласованной с Подрядчиком в эскизном проекте плане участка, все движимое имущество, не связанное со строительством.

4.1.3. Обеспечить возможность складирования строительного материала в непосредственной близости к месту проведения строительных работ не более 10 метров от места строительства, а также беспрепятственный доступ строительной бригады и лиц, прибывающих для выполнения заданий в рамках исполнения настоящего Договора на участок Заказчика в соответствии с требованиями норм Гражданского Кодекса Российской Федерации.

4.1.4. Нести затраты по въезду и выезду специальной техники на территорию населенного пункта (товарищества), в котором осуществляется строительство. Кроме того, Заказчик обязуется обеспечить свободный доступ (свободный подъезд) строительной, грузовой и иной специальной техники, необходимой для осуществления строительных работ к земельному участку Заказчика. В случае невозможности обеспечения свободного подъезда для разгрузки материалов и выполнения строительных работ по причинам не зависящим от Подрядчика (размытые дороги, отсутствие твёрдого дорожного покрытия, сезонное закрытие дорог и иные препятствующие доступу к участку условия) дополнительные расходы по обеспечению подъезда несёт Заказчик за свой счёт.

4.1.5. Обеспечить строительную площадку (место строительства) электроэнергией, достаточной для функционирования строительства и обеспечения жизнедеятельности рабочих (напряжением 220 вольт, мощностью не менее 1,5 кВт для электроинструмента и не менее 5 кВт в случае использования электрических обогревателей).

4.1.6. В период строительства Заказчик не имеет права вносить изменения в техническую документацию, указанную в пункте 1.1. Договора без согласования с Подрядчиком.

4.1.7. Согласовать с Подрядчиком место для складирования строительных отходов и бытового мусора (не более 30 (тридцати) метров от места строительства).

4.1.8. Производить оплату Подрядчику за соответствующие этапы работ, согласно пункту 2.2. Договора.

4.1.9. В течение 3 (трёх) дней с момента получения извещения об окончании работ от Подрядчика (по средствам телефонной связи, СМС, электронной почты или почтовым отправлением), принять результаты работы по Акту сдачи-приемки выполненных работ и произвести оплату в порядке, предусмотренном пунктом 2.2. настоящего Договора.

4.1.10. Обеспечить помещением для проживания бригады строителей из 4 человек в непосредственной близости к строящемуся объекту или компенсировать затраты Исполнителя связанные с обеспечением проживания бригады.

4.1.11. Обеспечить вывоз и утилизацию отходов, строительных материалов и бытового мусора за счет своих сил и средств.

4.2. Заказчик имеет право, во время проведения строительных работ, проверять ход и качество выполняемых работ, не вмешиваясь при этом в хозяйственную деятельность Подрядчика, согласно ст. 715 Гражданского Кодекса Российской Федерации. При выявлении недостатков незамедлительно сообщить о них Подрядчику для своевременного устранения.

5. Порядок поставки и передачи Деревянного строения

5.1. Подрядчик извещает Заказчика о готовности поставить материал и приступить к выполнению монтажных работ Деревянного строения уведомлением на адрес электронной почты, указанный в пункте 11.4. Договора и/или в письменном виде по адресу, указанному в реквизитах Договора и/или путем направления СМС – сообщения на номер телефона, указанный в реквизитах Договора.

5.4. Транспортировка Деревянных строений осуществляется Подрядчиком, либо сторонней организацией, представляющей Подрядчика, при этом:

- Подрядчик путем направления электронного уведомления на адрес, указанный в пункте 11.4. Договора и/или путем направления СМС – сообщения или мессенджеры на номер телефона указанного в реквизитах Договора, согласовывает с Заказчиком дату прибытия его транспорта к месту разгрузки и проведения монтажных работ;

- Подрядчик осуществляет погрузку и разгрузку материалов и/или конструкций своими силами и за свой счет.

5.5. В случае уклонения от подписания Акта сдачи-приёма выполненных работ со стороны Заказчика, и отсутствия мотивированного возражения (претензии) по выполненным работам, Подрядчик составляет двухсторонний Акт сдачи-приёма выполненных работ и направляет его в адрес Заказчика, указанного в пункте 11.4. Договора. При этом в случае отсутствия мотивированных возражений (претензий) от Заказчика в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения Акт сдачи-приёма выполненных работ, такой акт считается подписанным Заказчиком, работы считаются выполненными Подрядчиком в полном объеме, без замечаний с момента направления Подрядчиком указанного Акта сдачи-приёмки в адрес Заказчика.

5.6. В случае невозможности Заказчиком принять необходимый для строительства Деревянного строения материал в согласованный с Подрядчиком день, Заказчик обязуется оплатить возникшие вследствие этого у Подрядчика дополнительные расходы, связанные с хранением, транспортировкой и погрузо-разгрузочными работами, в соответствии со сметой дополнительного расхода по хранению строительного материала.

6. Гарантия

6.1. Подрядчик предоставляет Заказчику гарантию на Деревянное строение, в том числе на работы, связанные с монтажом Деревянного строения сроком - 2 (два) года. Началом течения гарантийного срока является момент окончания монтажа Деревянного строения с временной кровлей из рубероида и соответственно подписания Сторонами Акта сдачи-приёма Деревянного строения. Гарантийный срок не распространяется на временную кровлю из рубероида.

6.2. Заказчик имеет право проверять состояние Деревянного строения и ход выполнения строительных работ до его непосредственной сдачи Подрядчиком Заказчику.

6.3. Гарантия не распространяется, если:

- не были полностью выполнены все правила эксплуатации в соответствии с общепринятыми требованиями к указанному виду работ и объекту (Деревянного строения).

- Деревянное строение было подвергнуто конструктивным изменениям без письменного согласования с Подрядчиком.

- имеются повреждения, возникшие вследствие физических воздействий Заказчиком или третьих лиц, неправильной эксплуатации, небрежности, ненадлежащего содержания и хранения Деревянного строения.

6.4. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации Деревянного строения, подтвержденные выводами независимой экспертизы, то Подрядчик устраняет их за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

7. Дополнительные условия

7.1. Работы и материалы, неотраженные в Договоре, необходимость в которых возникла в процессе выполнения работ, оплачивается Заказчиком дополнительно за свой счет.

7.2. В случае мотивированного отказа от приемки Деревянного строения Заказчик составляет двусторонний акт с перечислением необходимых доработок и сроком их выполнения, при этом цена Договора не меняется.

7.4. Подписывая настоящий договор, Заказчик предупрежден и согласен с тем, что используемый для строительства Деревянного строения материал допускает естественное усыхание, усушку, образование в результате этого трещин, локальных потемнений, брус/бревна  могут иметь природный неоднородный цвет и отличаться друг от друга, в том числе по диаметру,  цвету, влажности, что не является дефектом, не ухудшает эксплуатационные и конструктивные свойства материала и не ограничивает гарантийные обязательства Подрядчика перед Заказчиком.

7.5.  Подписывая настоящий Договор, Заказчик уведомлен и не возражает против  производства Исполнителем или его доверенными лицами фото и видеосъемки в неограниченном объеме в ходе выполнения строительных, отделочных и иных работ в рамках настоящего Договора, и  разрешает Исполнителю последующее использование фото и видео материала на официальном сайте Исполнителя в социальных сетях, мессенджерах, буклетах и других средствах информации,  в том числе в целях размещения рекламы, сохраняя при этом тайну на личные данные Заказчика, в том числе адрес объекта.

Исключительное право на фото и видеоматериалы в полном объеме принадлежат Исполнителю, при этом результаты интеллектуальной деятельности, то исключительное право на данные результаты интеллектуальной деятельности передаются (отчуждаются) Заказчиком Исполнителю одновременно с передачей результатов выполненных работ в соответствии с условиями настоящего Договора. При этом в настоящем пункте Стороны согласовали условие, что вознаграждение за отчуждение исключительного права на результат интеллектуальной деятельности входит в стоимость настоящего Договора и отдельно Заказчику не оплачивается.

8. Ответственность сторон

8.1. За нарушение срока окончания работ по строительству Деревянного строения, указанного в пункте 3.1.2. Договора более чем на 10 (десять) рабочих дней, Подрядчик уплачивает Заказчику пени в размере 0,1% за каждый день просрочки от цены, указанной в пункте 2.1. Договора, но не более 10% от суммы, указанной в пункте 2.1. Договора на основании письменной претензии.

8.2. В случае задержки Заказчиком оплаты в порядке и в срок, установленный пунктом 2.2. Договора более чем на 10 (десять) календарных дней, сроки выполнения монтажных (строительных) работ Деревянного строения увеличиваются пропорционально количеству дней просрочки исполнения обязательств по оплате.

8.3. В случае задержки Заказчиком оплаты в порядке и в срок, установленный пунктом 2.2. Договора более чем 10 (десять) рабочих дней, Заказчик выплачивает Подрядчику неустойку в размере 0,1% от стоимости Деревянного строения, указанной в пункте 2.1. Договора за каждый день просрочки, но не более 10% от указанной стоимости оплачиваемого этапа, оплата производиться на основании письменной претензии и выставленного Подрядчиком счета. Подрядчик также вправе произвести демонтаж Деревянного строения (части Деревянного строения) в случае задержки Заказчиком оплаты в порядке и в срок, установленный пунктом 2.2. Договора.

8.4. Меры ответственности сторон, не предусмотренные в настоящем Договоре, применяются в соответствии с нормами гражданского законодательства, действующего на территории Российской Федерации.

8.5. Уплата неустойки не освобождает стороны от выполнения взятых на себя обязательств по настоящему Договору.

9. Порядок разрешения споров

9.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между сторонами.

9.2. В случае не достижения согласия, стороны разрешают споры в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

10. Обстоятельства непреодолимой силы

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение Договора, вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, определяемых действующим законодательством Российской Федерации.

10.2. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои обязательства по причинам наступления обстоятельств непреодолимой силы, должна в письменной форме в течение 5 (пяти) дней с момента наступления данных обстоятельств уведомить другую Сторону о невозможности выполнения условий данного Договора.

11. Заключительные положения

11.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания сторонами и действует до полного выполнения Сторонами обязательств.

11.2. Все Приложения и Дополнения к настоящему Договору имеют юридическую силу, если они сделаны в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.

11.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу. Документы, переданные с использованием средств факсимильной связи или электронной почты, имеют юридическую силу. Последующее представление оригиналов документов, переданных с использованием средств факсимильной связи или электронной почты, является обязательным.

11.4. Настоящим Стороны договорились для обмена информацией, направления официальных писем и иных документов, связанных с выполнением условий настоящего Договора использовать электронную почту Заказчика _______________ и электронную почту Подрядчика info@ladyadom.ru, а также использовать телефонный номер Заказчика ____________и телефонный номер Подрядчика 8-965-371-12-60, 8-926-525-09-63 и мессенджеры на указанных телефонных номерах. Стороны подтверждают, что вся документация, информация, направленная по указанным электронным адресам и телефонным номерам, имеет юридическую силу.

12. Адреса, реквизиты и подписи сторон:

| Подрядчик: Индивидуальный предприниматель Сердюк Станислав Сергеевич ОГРНИП: 317502900040745 | Заказчик: |
| --- | --- |
| Юридический адрес: 141014, Московская область, г. Мытищи, ул. Благовещенская, д. 7, кв. 11. |  |
| Счёт № 40802810001860000047 в АО «Альфа-Банк» ИНН/КПП 7728168971/775001001 БИК 044525593 |  |

_______________/Сердюк С.С./

м.п.